BÁO CÁO DEMO LẦN 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên thành viên | Chức năng | Mức độ hoàn thành | Điểm | Ghi chú |
| Đặng Hoàng Nhật Hào | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất | 80% | 8 | Cần xử lý thông báo lỗi và cải thiện ràng buộc |
| Phạm Minh Thông | Quản lý người dùng | 70% + 20%(Lê Bảo Nhân) | 7 |  |
| Nguyễn Anh Tài | Quản lý sản phẩm | 70% | 8 | * Cần cải thiện ràng buộc * thực hiện các testcase * Lưu ý của cô: làm chức năng import sản phẩm từ danh sách để đỡ phải nhập tay |
| Nguyễn Quang Huy | Quản lý đơn hàng | 60% + 20%(Nguyễn Anh Tài) | 7 | Cần làm id riêng cho từng đơn hàng |
| Lê Bảo Nhân | Quản lý nguyên liệu | 50% +10%(Hào) +30%(Tài) | 7 | Chức năng chưa hợp lý cần thay đổi để phù hợp với việc quản lý nguyên liệu trong kho |

Mục tiêu cần cải thiện:

- Thực hiện các testcase cho các chức năng để đảm bảo các chức năng hoạt động tốt và không gây ra lỗi.

- Cải thiện ràng buộc của các trường dữ liệu.

- Chú ý thêm vào cách làm việc nhóm sao cho hiệu quả.

-Tiếp tục làm các sprint tiếp theo đúng tiến độ.